Nicolas ZUO
Pascal Zhuang

PRODUCT BACKLOG

User stories	Estimation / de la taille	Estimation / de la priorité	En attente	Prête	Terminée
L'utilisateur veut voir le monde	10	1			x
L'utilisateur veut voir des agents	5	2			x
L'utilisateur veut voir des feux de forêts	5	3			x
L'utilisateur veut voir des mouvements fluide des sprites	20	4			x
L'utilisateur veut voir la foudre par L-system	20	5			x
L'utilisateur veut voir un écoulement (eau/lave)	15	6		x
L'utilisateur veut voir des altitudes	10	7		x

...

Sprint #1

Sprint goal: choix de la librairie graphique et création des premiers agents

Date: du 25/2/2019 au 28/2/2019

User stories	Tâches	jour 1	jour 2	jour 3	...	En attente	Prête	Terminée
L'utilisateur veut voir le monde	Etudier l'option java 3D	1	0	0	0			x
	Etudier l'option Java 2D	1	0	0	0			x
	Ecrire une démo graphique	2	0	0	0			x
L'utilisateur veut voir des agents	Voir les agents	4	1	0	0			x
L'utilisateur veut voir des feux de forêts	Coder la génération de la forêt	1	0	0	0			x
	Coder l'affichage des arbres	1	0	0	0			x
	Coder la probabilité de mise à feu	1	1	0	0			x
	Coder les règles de voisinage	1	1	0	0			x

BURN DOWN CHART 1 :

Sprint review:
< env. 5 lignes >
Dans ce cas, la review contiendra les points forts et faibles de chaque approche, et la décision sur quel rendu utiliser. Éventuellement: les modifications à apporter au product backlog.

2D sprite plus simple à trouver par rapport aux sprites 3D, on a choisit le JAVA Jpanel/Jframe et quelques autres options comme Graphics2D pour plus tard crée des images directement à partir du code, on a pas prit le modèle donné, car on avait déjà des connaissances dans le 2D.

Sprint retrospective:
< env. 5 lignes >
Éventuellement, des commentaires sur l’organisation de l’équipe.

Pour la répartition des tâches nous avons travaillé ensemble pour chaque partie demandée.

Sprint #2

Sprint goal: création des mouvements des agents et un début des generations du terrain
Date: du 28/2/2019 au 07/3/2019
User stories	Tâches	jour 1	jour 2	jour 3	jour 4	jour 5	jour 6	...	En attente	Prête	Terminée
L'utilisateur veut voir des mouvements fluide des sprites	Etudier l'option image par image	2	2	0	0	0	0	0			x
	Etudier l'option affichage d’un gif	4	3	0	0	0	0	0			x
	Realiser les mouvements fluide	8	2	0	0	0	0	0			x
	Realisation des images Graphique	3	1	0	0	0	0	0			x
L'utilisateur veut voir un écoulement (eau/lave)	Realisation du Code	8	8	8	8	8	8	8		x
	Realisation des images graphique	3	3	3	3	3	3	3		x
L'utilisateur veut voir des altitudes	Realisation du Code	4	4	4	4	4	4	4	x
	Realisation des images graphique	3	3	3	3	3	3	3	x
L'utilisateur veut voir la foudre par L-system	Realisation du Code	10	10	10	10	0	0	0			x
	Recherche des grammaires le plus addapter	3	3	3	3	0	0	0			x

BURN DOWN CHART 2

Sprint review:
< env. 5 lignes >
Dans ce cas, la review contiendra les points forts et faibles de chaque approche, et la décision sur quel rendu utiliser. Éventuellement: les modifications à apporter au product backlog.

Beaucoup de bugs sur les gifs, donc on est repartit sur la méthode d’affichage des images décalées automatiquement.
Beaucoup de temps consacré sur le graphisme aussi (photoshop / gimp).

Sprint retrospective:
< env. 5 lignes >
Éventuellement, des commentaires sur l’organisation de l’équipe.

Dû à la semaine de partiel, nous n’ avons pas pu finir le sprint de la semaine, nous allons donc ramener les tâches non fini pour le prochain sprint.

Sprint 3 :
Sprint goal: création des des écoulements et altitudes
Date: du 18/3/2019 au 21/4/2019

User stories	Tâches	jour 1	jour 2	jour 3	jour 4	En attente	Prête	Terminée
L'utilisateur veut voir un écoulement (eau/lave)	Realisation du Code	8	8	8	8		x
	Realisation des images graphique	3	3	3	3		x
L'utilisateur veut voir des altitudes	Realisation du Code	4	4	4	4		x
	Realisation des images graphique	3	3	3	3		x

Sprint review:
< env. 5 lignes >
Dans ce cas, la review contiendra les points forts et faibles de chaque approche, et la décision sur quel rendu utiliser. Éventuellement: les modifications à apporter au product backlog.

Pas encore commencé.

Sprint retrospective:
< env. 5 lignes >
Éventuellement, des commentaires sur l’organisation de l’équipe.

Pas encore commencé.