Nicolas ZUO
Pascal Zhuang+ les responsables

PRODUCT BACKLOG

(+mettre les tache et détail)
User stories	Tâches	Estimation / de la taille	Estimation / de la priorité	En attente	Prête	Terminée
L'utilisateur veut voir le monde		10	1			x
	Étudier l'option java 3D	3				x
	Étudier l'option Java 2D	3				x
	Écrire une démo graphique	4				x
L'utilisateur veut voir des agents		5	2			x
	Voir les agents	5				x
L'utilisateur veut voir des feux de forêts		5	3			x
	Coder la génération de la forêt	1				x
	Coder l'affichage des arbres	2				x
	Coder la probabilité de mise à feu	1				x
	Coder les règles de voisinage	1				x
L'utilisateur veut voir des mouvements fluide des sprites		10	4			x
	Étudier l'option image par image	2				x
	Étudier l'option affichage d’un gif	6				x
	Réaliser les mouvements fluide	8				x
	Réalisation des images Graphique	4				x
L'utilisateur veut voir de la foudre		15	5			x
	Coder la génération de la foudre avec une forme aléatoire	10				x
	Recherche des grammaires le plus adapter	5				x
L'utilisateur veut voir des altitudes		10	6			x
	Coder la génération d’altitude	5				x
	Réalisation des images graphique pour les altitudes	5				x
L’utilisateur veut voir des nuages		10	7		x
L’utilisateur veut voir l’apparition d’un volcan		20	8	x
L'utilisateur veut voir un écoulement (lave)		15	9	X
	Coder les règles des écoulements selon les altitudes	5				x
	Réalisation des images graphique	5				x
...

Sprint #1

Sprint goal: choix de la librairie graphique et création des premiers agents

Date: du 25/2/2019 au 28/2/2019

User stories	Tâches	jour 1	jour 2	jour 3	...	En attente	Prête	Terminée
L'utilisateur veut voir le monde	Étudier l'option java 3D	1	0	0	0			x
	Étudier l'option Java 2D	1	0	0	0			x
	Écrire une démo graphique	2	0	0	0			x
L'utilisateur veut voir des agents	Voir les agents	4	1	0	0			x
L'utilisateur veut voir des feux de forêts	Coder la génération de la forêt	1	0	0	0			x
	Coder l'affichage des arbres	1	0	0	0			x
	Coder la probabilité de mise à feu	1	1	0	0			x
	Coder les règles de voisinage	1	1	0	0			x

BURN DOWN CHART 1 :

Sprint review:
2D sprites plus simple à trouver par rapport aux sprites 3D, on a choisit le JAVA JPanel/JFrame et quelques autres options comme Graphics2D pour plus tard créer des images directement à partir du code, on a pas prit le modèle donné, car on avait déjà des connaissances dans le 2D.

Sprint retrospective:

Pour la répartition des tâches nous avons travaillé ensemble pour chaque partie demandée.

Sprint #2

Sprint goal: création des mouvements des agents et un début des generations du terrain
Date: du 28/2/2019 au 07/3/2019
User stories	Tâches	jour 1	jour 2	jour 3	jour 4	jour 5	jour 6	...	En attente	Prête	Terminée
L'utilisateur veut voir des mouvements fluide des sprites	Étudier l'option image par image	2	2	0	0	0	0	0			x
	Étudier l'option affichage d’un gif	4	3	0	0	0	0	0			x
	Réaliser les mouvements fluide	8	2	0	0	0	0	0			x
	Réalisation des images Graphique	3	1	0	0	0	0	0			x
L'utilisateur veut voir des altitudes	Coder la génération d’altitude	4	4	4	4	4	4	4	x
	Réalisation des images graphique pour les altitudes	3	3	3	3	3	3	3	x
L'utilisateur veut voir un écoulement (lave)	Coder les règles des écoulements selon les altitudes	8	8	8	8	8	8	8		x
	Réalisation des images graphique	3	3	3	3	3	3	3		x
L'utilisateur veut voir de la foudre	Coder la génération de la foudre avec une forme aléatoire	10	10	10	10	0	0	0			x
	Recherche des grammaires le plus adapter	3	3	3	3	0	0	0			x

BURN DOWN CHART 2 :

Sprint review:
Beaucoup de bugs sur les gifs, donc on est repartit sur la méthode d’affichage des images en décalages.
Beaucoup de temps consacré sur le graphisme aussi (photoshop / gimp).

Sprint rétrospective:

Dû à la semaine de partiel, nous n’ avons pas pu finir le sprint de la semaine, nous allons donc ramener les tâches non fini pour le prochain sprint.

Sprint #3 :

Sprint goal: création des des écoulements et altitudes
Date: du 18/3/2019 au 21/3/2019

User stories	Tâches	jour 1	jour 2	jour 3	jour 4	En attente	Prête	Terminée
L'utilisateur veut voir un écoulement (eau/lave)	Coder les règles des écoulements selon les altitudes	8	8	8	8		x
	Réalisation des images graphique	3	3	3	3		x
L'utilisateur veut voir des altitudes	Coder la génération d’altitude	4	3	1	0			x
	Réalisation des images graphique	3	3	3	0			x

BURN DOWN CHART 3 :

Sprint review:
Perdu beaucoup de temps sur la génération des bruits de Perlin, on a donc pris une image .png créée sur gimp puis on a crée l’aléatoire en prenant n’importe quel zone de l’image et le convertir en tableau d’altitude. On a aussi revu l’écoulement, on a préféré l’annuler pour l’instant et l’implémenter plus tard quand on aura fini la parti sur le volcan et ainsi crée un écoulement avec la lave, on a donc changé le product backlog.

Sprint rétrospective:

Tout va bien dans le groupe

Sprint 4 :
Sprint goal: génération des nuages et début des génération de volcan
Date: du 25/3/2019 au 29/3/2019

User stories	Tâches	jour 1	jour 2	jour 3	jour 4	En attente	Prête	Terminée
L’utilisateur veut voir des nuages	Realisation du Code	8	8	8	8		x
	Realisation des images graphique	2	2	2	2		x
L’utilisateur veut voir l’apparition d’un volcan	Realisation du Code	10	10	10	10	x
	Realisation des images graphique	2	2	2	2	x
Amélioration / du code	Revoir le code depuis le début et me « nettoyer »	5	5	5	5	x

BURN DOWN CHART 4