Sprint backlog:

User stories	Tâches	jour 1	jour 2	jour 3	jour 4	En attente	Prête	Terminée
L'utilisateur veut voir le monde	Etudier l'option java 3D	0	0	0	...			x
	Etudier l'option Java 2D	0	0	0	...			x
	Ecrire une démo graphique	4	0	0	...			x
L'utilisateur veut voir des agents	Voir les agents	4	0	0	...		x
L'utilisateur veut voir des feux de forêts	Coder la génération de la forêt	2	0	0	...			x
	Coder l'affichage des arbres	2	0	0	...			x
	Coder la probabilité de mise à feu	2	2	2	...	x
	Coder les règles de voisinage	2	2	2	...	x